## Slide 1: Отчет о реализации проекта Оптимизация процесса производства 3D заборных секций ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАСКАД"
Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

## Slide 2: О предприятии в цифрах
Chart: 
| 2022 | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026
План | 37.26 | 39.34 | 41.55 | 43.88
Факт | 19.89 | 37.26
Столбец1 | 0.055824 | 0.11514 | 0.17767
Chart: 
| 2022 | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026
План | 41 | 41 | 41 | 41
Факт | 26 | 41
Столбец1 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 2022 | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026
План | 0.9 | 0.96 | 1.01 | 1.07
Факт | 0.77 | 0.9
Рост производительности труда, в % к базовому году | 0.066667 | 0.12222 | 0.18889
Столбец1 | 2022 | 0 | 2024 | 2025 | 2026
Производительность, млн рублей/чел.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Chart: 
| 2022 | 2023 (базовый) | 2024 | 2025 | 2026
План | 876.99 | 929.61 | 985.38 | 1044.5
Факт | 699.8 | 876.99
Столбец1 | 0.060001 | 0.12359 | 0.19101
Тип производства Серийное | 
Вид деятельности
25.93 (Производство изделий из проволоки, цепей и пружин)

## Slide 3: О деятельности
Комплексные решения любой сложности и масштаба: от проектировки по эскизам заказчика и производства до доставки, монтажа и пост-гарантийного обслуживания.

## Slide 4: Работа в проекте
4
4
Фабрика процессов
Сплоченность
Перенятине опыта
Обучение
Тренинги
Пробы и эксперименты
Обсуждение
Применение знаний на практике
Коммуникация

## Slide 5: Информация о пилотном потоке
О компании и продукте:
ТД "Каскад" - это надёжный российский производитель и поставщик современных систем ограждений. Располагает двумя предприятиями полного цикла на территории Ленинградской области и Краснодарского края, центральным офисом в г. Санкт-Петербурге и тремя офисами продаж в различных регионах. Одним из основных направлений деятельности компании является производство и монтаж сварных 3D панелей и сварной сетки c полимерным покрытием.
Доля продукта в выручке: 36%
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПОТОКА:
      Повышение эффективности работы оборудования;
      Оптимизация запасов;
      Сокращение потерь в виде перемещений;
О потоке:
Chart: Доля продукта в выручке
| Заборная сетка | Прочее
Доля продукта | 36 | 64
Показатели потока:
Время протекания процесса (ВПП), час.
Незавершенное производство (НЗП), шт.
Выработка, штук на человека в час.
Chart: 
| 06.05.2024 (до проекта) | 05.11.2024 (закрытие проекта)
План | 179
Факт | 199
Динамика, в % к старту проекта
Chart: 
| 06.05.2024 (до проекта) | 05.11.2024 (закрытие проекта)
План | 2889
Факт | 3210 | 0
Динамика, в % к старту проекта
Chart: 
| 06.05.2024 (до проекта) | 05.11.2024 (закрытие проекта)
План | 5
Факт | 4.47 | 0
Динамика, в % к старту проекта
%
Выручка (2023 г.)
      877 млн руб.
ССЧ (2023 г.)
      41 чел.

## Slide 6: Карточка проекта
6
6

## Slide 7
Карта потока создания ценности: Текущее/Идеальное/Целевое состояние
22
Проблем выявлено

## Slide 8
Карта потока создания ценности: Потери

## Slide 9
Диаграмма спагетти

## Slide 10
Топ 3 проблем
Остановки станка рубки
1
Трудозатраты окраски
Остановки сварки
2
3

## Slide 11
Планы мероприятий

## Slide 12
Производственный анализ

## Slide 13
Сбалансированное производство Min/Max

## Slide 14: Календарь безопасности
Директор производства
ежедневно
 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
31 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
Июль
- день без несчастного случая
- несчастный случай без потери трудоспособности
- несчастный случай с потерей трудоспособности
Август
 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
31 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 18
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
22 |  |  |  |  |  | 1 | 2
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Июнь
Ответственный:
Периодичность:

## Slide 15
Организация 5 C
Зона работы покрасочной камеры

## Slide 16
Организация 5 C
Зона хранения металлических отходов

## Slide 17
Организация 5 C
Зона сварного участка

## Slide 18
Организация 5 C

## Slide 19
Стандартизированная работа

## Slide 20
Разработаны дерево целей и КПЭ

## Slide 21
Проектный офис

## Slide 22: Предприятие переходит к самостоятельной работе
3 месяца
Совместная работа ФЦК с предприятием
Диагностика
Внедрение улучшений
Самостоятельная работа предприятия
3 месяца
2,5 года
тиражирование подходов на другие процессы
создание участка-образца
создание потока-образца
План реализации проекта
мы здесь
старт
Следующие 3 месяца
участие экспертов ФЦК – 20%
Notes: Руководитель программы говорит о том, что в ближайшие 3 месяца нас ждет больше самостоятельной работы.
Модератор приглашает Руководителя проекта ФЦК, который при своем обращении использует следующие тезисы:
Благодарит рабочую группу, отмечает командную работу, делает акцент на конкретных вещах, подчеркивающих активность рабочей группы.
Рассказывает о сложностях, которые возникли и как их успешно преодолели.
Рассказывает о том, как будет поддерживать, мониторить прогресс в течение ближайших 3х месяцев.

## Slide 23
Что дальше? Культура непрерывных улучшений
Рост +5% +5% +5%
Производительности
3 мес.
6 мес.
1 год
2 года
3 года
Создан участок-образец
Создан
Проектный офис.
Сертифицированы внутренние тренеры
На предприятии создан эталонный участок
Проект тиражируется на обеспечивающие процессы. Создана система подачи ППУ
Созданы ИЦ участков. Проводятся конкурсы по ППУ.
Проект тиражируется на все участки. Созданы ИЦ участков. Проводятся конкурсы по всем направлениям БП
Проекты по развитию поставщиков, контрагентов по цепочке поставок
50% сотрудников вовлечены в культуру бережливого производства
Notes: РПП рассказывает о планах программы на три года, о росте охвата потоков, количества участвующих сотрудников предприятия.

## Slide 24: Онлайн школа Производительность.рф
Notes: Лидер направления «Управление проектами и изменениями»/«Обучение» рассказывает об онлайн-платформе, как зарегистрироваться и ее возможностях.

## Slide 25: Награждение
Notes: *опционально, если изменения внедрены на других участках

## Slide 26: Контакты руководителей проекта
Байков Александр Юрьевич
+7 (911) 997-12-98